|  |
| --- |
| **Prilog III.** |

**UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA**

**(KLASA: 011-01/18-01/13, URBROJ: 2167/06-01-18-03 )**

**UNUTAR TIPA OPERACIJE 7.4. ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU LRS LAG-a „SJEVERNA ISTRA“**

**OPIS PROJEKTA**

**1. NAZIV PROJEKTA**

Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta u naselju Rogovići

**2. NOSITELJ PROJEKTA**

2.1. NAZIV NOSITELJA PROJEKTA

Općina Kaštelir – Labinci / Castelliere-Santa Domenica

2.2. PRAVNI STATUS NOSITELJA PROJEKTA

Jedinica lokalne samouprave

2.3. ADRESA NOSITELJA PROJEKTA

Kaštelir 113, 52464 Kaštelir

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

Enio Jugovac načelnik općine Kaštelir – Labinci / Castelliere-Santa Domenica

2.5. KONTAKT

Telefon: (052) 455 - 113, 455 - 100

Faks: (052) 463 - 152

e-mail: opckas-lab@pu.t-com.hr

**3. OPIS PROJEKTA**

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE

3.1.1. PODMJERA

Podmjera 7.4.“ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

3.1.2. TIP OPERACIJE

Operacija 7.4.1. “ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

3.2. MJESTO PROVEDBE

3.2.1. ŽUPANIJA

Istarska županija

3.2.2. GRAD/OPĆINA

Općina Kaštelir – Labinci / Castelliere-Santa Domenica

3.2.3. NASELJE/NASELJA

Planirana investicija rekonstrukcije i opremanja dječjeg igrališta realizirati će se u naselju Rogovići

3.3. CILJEVI PROJEKTA

Dječje igralište uredit će se u naselju Rogovići.

Glavni cilj projekta je smanjenje potencijalne opasnosti za ozljedu djece koje predstavlja postojeće derutno dječje igralište. Smanjit će se rizici koji mogu nastati uslijed igre na dječjem igralištu te tako unaprijed smanjiti mogućnost ozljeda tijekom korištenja sprava namijenjenih igri. Rekonstrukcijom i opremanjem postojećeg dječjeg igrališta stvorit će se nužni uvjeti za sigurnu igru djece na dječjim igralištima i doprinijeti ostvarenju njihovih prava iz Konvencije o pravima djeteta: pravo na životni standard, na igru i slobodno vrijeme.

Uređenjem dječjeg igrališta povećat će se kvaliteta života i omogućit aktivno provođenje slobodnog vremena djece. Cilj ovog projekta je i poticanje djece da se bave sportom i borave na svježem zraku.

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

* Rekonstruirano dječje igralište u naselju Rogovići na kč. 57/10, Kaštelir, u vlasništvu Općine Kaštelir-Labinci, ukupne tlocrtne površine 725 m2.
* Ugrađena dječja ljuljačka s dva sjedala
* Ugrađena dječja opružna njihalica – barka od HDPE materijala
* Ugrađena dječja klackalica s dva sjedala
* Ugrađen dječji tobogan s kulom i lučnim ljestvama
* Ugrađene dvije čelične klupe
* Ugrađen koš za otpatke
* Podignuta razina kvalitete života i mogućnost za aktivno provođenje slobodnog vremena na zraku za djecu i mladež na području Općine (273 djece u dobi od 0 do 17 godina sukladno posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine)

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta? **DA / NE**

Ako je odgovor ''DA'':

1. opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta

Provedba projekta rekonstrukcije i opremanja dječjeg igrališta u naselju Rogovići ne doprinosi stvaranju novih radnih mjesta.

1. opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta) | Planirani broj radnih mjesta | Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta |
| / | / | / | / |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

Planirano vrijeme trajanja provedbe ulaganja je 4 mjeseca, od kojih 1 mjesec za provedbu nabave i 3 mjeseca za rekonstrukciju i opremanje.

Nabava se planira provesti u mjesecu ožujku 2019. godine, a građevinski radovi na rekonstrukciji dječjeg igrališta u razdoblju travnja i svibnja 2019.godine dok će se oprema dobaviti u lipnju 2019. godine.

Dječje igralište će biti u funkciji u srpnju 2019. godine.

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

* Priprema dokumentacije za nabavu (za izvođenje građevinskih radova i nabavu dječjih igrala)
* Provedba nabave objavom Poziva za prikupljanje ponuda temeljem Portala ponuda u AGRONET sustavu
* Potpisivanje Ugovora s odabranim ponuditeljem/ima
* Građevinski radovi na rekonstrukciji postojećeg dječjeg igrališta
* Opremanje dječjeg igrališta dječjim igralima (ljuljačka, njihalica, klackalica, tobogan s kulom), čeličnom klupom i košem za otpatke
* Stavljanje ulaganja u funkciju
* Promidžba i vidljivost – označavanje ulaganja sukladno Pravilniku te kontinuirano praćenje projekta i izvještavanje o statusu projekta (kontinuirano tijekom razdoblja provedbe)

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

Katastarska čestica koja je predmet ulaganja nalazi se u vlasništvu Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-Santa Domenica. Sukladno zakonskim odredbama projekt ne zahtijeva izradu glavnog projekta ni ishođenje lokacijske/građevinske dozvole.

Sukladno uputi Ministarstva zaštite okoliša i energetike, vezano uz potrebu provedbe postupka temeljem Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti prirode, za naveden projekt rekonstrukcije i opremanja dječjeg igrališta nije potrebno ishoditi mišljenje/akt nadležnog tijela.

U rujnu je izrađen Idejno rješenje oznake 01/2018, Geodetski situacijski nacrt te troškovnik koji obuhvaća potrebne građevinske radove i troškove opremanja dječjeg igrališta.

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta, prihvatljivi troškovi i iznos potpore prikazani su u sljedećoj tablici:

|  |  |
| --- | --- |
| ***OPIS*** | ***VRIJEDNOST  (u kn)*** |
|
| Građevinski radovi - dječje igralište neto | 100.710,00 |
| PDV | 25.177,50 |
| **I. Ukupno građevinski radovi** | **125.887,50** |
|  |  |
| Opremanje dječjeg igrališta | 33.630,00 |
| PDV | 8.407,50 |
| **II. Ukupno opremanje dječjeg igrališta** | **42.037,50** |
| **UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI I OPREMANJE I + II (s PDV-om)** | **167.925,00** |
| **III. Priprema projekta-konzultantske usluge** | 5.000,00 |
| **IV. Priprema i provedba postupka nabave - konzultantske usluge** | 6.250,00 |
| **UKUPNO KONZULTANTSKE USLUGE (III+IV) (s PDV-om)** | **11.250,00** |
| **SVEUKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I + II + III (s PDV-om)** | **179.175,00** |
| ***IZRAČUN PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA*** |  |
| Ukupan iznos prihvatljivih troškova (građevinski radovi i opremanje, bez općih troškova za pripremu projekta) | 167.925,00 |
| Prihvatljivi iznos troškova pripreme projekta – konzultantskih usluga, 2% od 167.925,00 kn | 3.358,50 |
| Prihvatljivi iznos troškova pripreme i provedbe postupka nabave | 6.250,00 |
| **UKUPAN IZNOS PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA** | **177.533,50** |
| **IZNOS POTPORE ZA DODJELU (Intenzitet potpore: 80% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova)** | **142.026,80** |
| ***REKAPITULACIJA*** |  |
| **Iznos potpore** | 142.026,80 |
| **Iznos vlastitog financiranja iz općinskog proračuna** | 37.148,20 |
| **Iznos ukupne investicije** | 179.175,00 |

Iz tablice financijskog izračuna projekta vidljivo je da ukupna vrijednost projekta iznosi 179.175,00 kn. Prihvatljivi troškovi iznose 177.533,50 HRK s PDV-om. Sukladno uvjetima natječaja, intenzitet potpore iznosi 80% od prihvatljivih troškova ulaganja odnosno 142.026,80 kn. Slijedom navedenog, iznos vlastitog financiranja (iz općinskog proračuna) iznosi 37.148,20 kn.

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

Aktivnosti građenja nisu započele.

**4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA**

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

Ciljane skupine projekta „Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta naselja Rogovići“ jesu:

* Djeca i mladež naselja Rogovići i ostalih naselja na području cijele Općine Kaštelir - Labinci / Castelliere-Santa Domenica (sveukupno 273 djece u dobi od 0 do 17 godina sukladno posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine)
* Ostalo lokalno stanovništvo, izletnici i turisti na području Općine Kaštelir - Labinci / Castelliere-Santa Domenica koji će park koristiti kao mjesto okupljanja, druženja i odmora
* Djeca i mladež iz ostalih okolnih mjesta

Krajnji korisnici jesu korisnici koji nisu direktno uključeni u provedbu projekta ali on na njih ima neposredan utjecaj:

* Roditelji, skrbnici, bake i djedovi djece i mladeži koja će svoje slobodno vrijeme provoditi u parku
* Općina Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica kao jedinica lokalne samouprave koja realizacijom ulaganja kreira osnovnu pretpostavku za dugoročni, zdrav, aktivan i održiv razvoj Općine

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

Na području Općine u razdoblju od 2009. do rujna 2018. ukupno je rođeno 152 djeteta. Hrvatska je uz 193 države potpisnica Konvencije o pravima djeteta, međunarodnog dokumenta. Prema Konvenciji, svako dijete i mlada osoba do 18 godina ima pravo i na igru, uvažavanje, poštivanje. Ovaj projekt predstavlja mali ali značajan doprinos pravima djece na području Općine. Budući da je naselje Rogovići geografski najudaljenije od centra naselja Kaštelir i predstavlja zasebnu urbanu cjelinu bez uređenog prostora za okupljanje djece i igru, opravdano je uložiti u rekonstrukciju postojećeg derutnog igrališta.

U dječje igralište nije se godinama ulagalo te je sva oprema dotrajala i u vrlo lošem stanju i predstavlja opasnost za igru. Budući da je sigurnost djece i mladeži na prvom mjestu, nužno je stare sprave ukloniti i zamijeniti ih novim spravama kojima će se osigurati sigurno, kvalitetno i zdravo provođenje slobodnog vremena korisnika.

**5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO**

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM

Nije primjenjivo.

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

Nije primjenjivo.

**6. FINANCIJSKI KAPACITET NOSITELJA PROJEKTA**

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

Planirani dinamika financiranja projekta „Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta u naselju Rogovići“ prikazana je u narednoj tablici:



Tablica prikazuje dinamiku financiranja projekta po mjesecima ulaganja. Dinamika započinje plaćanjem konzultantskih usluga za pripremu projekta. Plaćanje će se obaviti u mjesecu listopadu 2018. godine. Nakon obavljene nabave koja se planira u mjesecu ožujku, potpisuje se ugovor s izabranim izvođačem radova. Građevinski radovi i opremanje planira se izvesti u razdoblju od mjeseca travnja do mjeseca lipnja. Planirana dinamika plaćanja izvedenih radova obavila bi se temeljem mjesečnih građevinskih situacija.

Za ulaganje će korisnik tražiti 50% predujma od predviđene potpore (71.013,40 kn), dok će ostatak projekta privremeno sam sufinancirati i nakon provedbe zatražiti isplatu u jednoj rati.

Potrebna vlastita sredstva Općina će osigurati iz proračuna Općine.

Sveukupna potpora iznositi će 142.026,80 HRK dok iznos vlastitog financiranja iz općinskog proračuna iznosi 37.148,20 kn.

**7. LJUDSKI I OPERATIVNI KAPACITETI NOSITELJA PROJEKTA**

7.1. LJUDSKI KAPACITETI NOSITELJA PROJEKTA

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine zaposleni su:

- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

- Referentica za opću upravu

- Računovodstvena savjetnica

- Čistačica

Općinski načelnik Enio Jugovac posjeduje dugogodišnje iskustvo upravljanja Općinom i uz odgovarajuće iskustvo provedbe raznih infrastrukturnih projekata financiranih bespovratnim sredstvima. Djelatnost općinskog načelnika obavlja profesionalno.

Provedbu projekta obavit će Giuliano Vojnović, prof., Igor Antolović, dipl.ing.građ. i Katarina Vojnović mag.oec.

Giuliano Vojnović – završio je Pedagoški fakultet u Rijeci. Od 1997. godine zaposlen u Općini Kaštelir-Labinci kao pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine. Organizira rad i rukovodi jedinstvenim upravnim odjelom, priprema prednacrte općih akata, predlaže programe i izvješća iz samoupravnog djelokruga, koordinira rad vijeća

Igor Antolović dipl.ing,građ zaposlen je u komunalnom poduzeću Mavriš d.o.o. u vlasništvu jedinice lokalne samouprave kao inženjer za građevinarstvo. Posjeduje potrebna znanja i vještine da se projekt kvalitetno provede. Posjeduje iskustvo u pripremi plana izvođenja investicijskih radova, organizaciji gradilišta, izradi dokaznice mjera (Građevinska knjiga) pomoći prilikom organizacije građevinskih radova, pomoći u nabavi materijala, izradi troškovnika, interni je auditor za provođenje ISO 9000 te ima iskustva kao suradnik u projektiranju. Od 01.01.1996. – 30.06.1997. i 01.01.2000. – 07.11.2004. zaposlen je u Tvrtci „Istravitis“ d.o.o. Tinjan, od 08.11.2004. – 13.08.2012 u tvrtci „Vodoprivreda“ d.o.o. Buzet, a 2012 u komunalnoj tvrtci Mavriš d.o.o. u Kašteliru Labinci kao inženjer građevine (investicije i održavanje komunalne infrastrukture).

U provedbi projektnog prijedloga sudjelovati će i vanjski konzultant koji posjeduje višegodišnje iskustvo u provedbi raznih infrastrukturnih projekata financiranih bespovratnim sredstvima te certifikat u području javne nabave. Vanjski konzultant biti će zadužen za pripremu i provedbu nabava u okviru projekta.

Općina Kaštelir-Labinci raspolaže s ljudskim kapacitetima koji će svojim iskustvom doprinijeti uspješnom provođenju projekta.

Nakon prijave i provedbe projekta, Općina Kaštelir-Labinci će upravljanje i održavanje dječjeg igrališta prenijeti na poduzeće za obavljanje komunalnih djelatnosti Mavriš d.o.o. koje je u vlasništvu Općine Kaštelir-Labinci. Navedeno poduzeće osnovano je i radi od 2014. godine te ima sve ovlasti i ljudske kapacitete za održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz tipa operacije 7.4.

**7.2. OPERATIVNI KAPACITETI NOSITELJA PROJEKTA**

Općina Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica je u proteklih pet godina provela i završila tri značajna projekta:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. Br.** | Naziv projekta | Vrijeme provedbe projekta | Područje provedbe projekta | Kratak opis projekta (do 300 znakova) |
| **1.** | Izgradnja I. faze kanalizacijskog sustava naselja Općine Kaštelir-Labinci sa crpnim stanicama | 2012. – 2014. | Naselja u Općini Kaštelir-Labinci | Izgradnja kanalizacijskog sustava dužine 12,5 km sa tri crpne stanice. Projekt je financiran vlastitim sredstvima, kreditom Svjetske banke, sredstvima Hrvatskih voda, ministarstva poljoprivrede. |
| **2.** | Izgradnja II. faze kanalizacijskog sustava naselja Općine Kaštelir-Labinci | 2014. – 2016. | Naselja u Općini Kaštelir-Labinci | Izgradnja kanalizacijskog sustava dužine 12 km . Projekt je financiran vlastitim sredstvima, i bespovratnim sredstvima IPARD-a (mjera 301). |
| **3.** | Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sa uređajem za zbrinjavanjem mulja | 2015. – 2017. | Naselje Dvori | Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sa uređajem za zbrinjavanjem mulja. Projekt je financiran 100% -tnom darovnicom Svjetske banke (GEF) |

Osim navedenih provedenih i završenih projekata, u tijeku je provedba projekta rekonstrukcije nerazvrstanih cesta sufinancirana iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., Operacija 7.2.2. „Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“.

**8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM**

8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE

Projekt rekonstrukcije i opremanja dječjeg igrališta u naselju Rogovići u fazi korištenja neće ostvarivati prihode. Po završetku projekta, odnosno u fazi korištenja, ostvarit će se minimalan trošak vezan uz održavanje dječjeg igrališta, a koji se odnosi na košnju travnate površine i čišćenje igrališta za što je planiran godišnji trošak od 1.000,00 kn. Troškovi vezani uz bojanje ograde i vrata igrališta izostaju jer je troškovnikom navedeno da materijal od kojega su izrađeni bude antikorozivno zaštićen, pocinčan i plastificiran.

Trošak će se pokriti iz proračuna Općine Kaštelir-Labinci.

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA

Za potrebe održavanja i upravljanja projektom, nema potrebe za zapošljavanjem novih djelatnika budući da se radi o rekonstrukciji postojećeg dječjeg igrališta, a novonabavljena oprema iziskivati će manje rada i troškova održavanja iste.

S obzirom da projekt tijekom provedbe zahtijeva isključivo održavanje zelenih površina, postojeći kadar zadužen za ove poslove biti će komunalna tvrtka Mavriš d.o.o. u vlasništvu Općine Kaštelir-Labinci koja će obavljati i ovo održavanje, a koje ne zahtijeva velik utrošak radnog vremena.

Mavriš d.o.o. je poduzeće registrirano za obavljanje komunalnih djelatnosti koje je osnovano i radi od 2014. godine te ima sve ovlasti i ljudske kapacitete za održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz tipa operacije 7.4.

Popis osoba zaposlenih u poduzeću za obavljanje komunalnih djelatnosti Mavriš d.o.o. na kojeg će Općina Kaštelir-Labinci prenijeti upravljanje i održavanje dječjeg igrališta nakon prijave i provedbe projekta:

* Inženjer za građevinarstvo (1 osoba VSS)
* Radnik na održavanju (1 osoba NKV)
* Radnik na održavanju – strojar (1 osoba NKV, 2 osobe SSS)
* Domar (2 osobe SSS)
* Čistačica (1 osoba NKV)

Stavljanjem projekta u funkciju, obračunavat će se amortizacija opreme, a koju će obračunavati zaposlena djelatnica u računovodstvu Općine. Dječje igralište čija ukupna vrijednost po troškovniku iznosi 167.925,00 kn, amortizirat će se po stopi od 20 % godišnje kroz 5 godina. Godišnja amortizacija, prema tome, iznosit će 33.585,00 kn.

**9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA**

*(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina.*

*Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun neto prihoda.*

*Predložak se preuzima sa mrežne stranice www.lag-sjevernaistra.hr (Prilog XVIII. u privitku ovog natječaja).*

****

Ostvaruje li projekt neto prihod? **DA / NE**

**Tablica izračuna neto prihoda**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Izračun diskontiranog neto prihoda*** | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Tablica A. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA*** | | | | | | | | | | | | |
| **Stavka** | | **Godina** | | | | | | | | | | |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. Prihodi od naknada i članarina | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Prihodi od najamnina | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A. Prihodi poslovanja** (1+2) | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. Trošak održavanja | |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4. Trošak energije | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Trošak vanjskih usluga | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Trošak plaća | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Trošak amortizacije | |  | 33.585 | 33.585 | 33.585 | 33.585 | 33.585 |  |  |  |  |  |
| **B. Rashodi poslovanja** (3 +4 +5 +6 +7 +8) | | **0** | **34.585** | **34.585** | **34.585** | **34.585** | **34.585** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **C. Dobit/gubitak** [A-B] | | **0** | **-34.585** | **-34.585** | **-34.585** | **-34.585** | **-34.585** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **D. Ulaganje u materijalnu imovinu** | | 167.925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **E. Ulaganje u obrtna sredstva** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **F. Ukupna kapitalna ulaganja** [D + E] | | **167.925** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Tablica B. DISKONTIRANI NOVČANI TOK*** | | | | | | | | | | | | |
| **Stavka** | | **Godina** | | | | | | | | | | |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **I. Dobit/gubitak** | | 0 | -34.585 | -34.585 | -34.585 | -34.585 | -34.585 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **II. Trošak amortizacije** | | 0 | 33.585 | 33.585 | 33.585 | 33.585 | 33.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **III. Ukupna kapitalna ulaganja** | | 167.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **IV. Novčani tok** [I + II - III] | | -167.925 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **V. Ostatak vrijednosti projekta** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-1480,24** |
| **VI. Diskontni faktor** | | **1** | **0,9615** | **0,9246** | **0,8890** | **0,8548** | **0,8219** | **0,7903** | **0,7599** | **0,7307** | **0,7026** | **0,6756** |
| **VII. Diskontirani novčani tok** [(IV + V) x VI] | | -167925,0 | -961,5 | -924,6 | -889,0 | -854,8 | -821,9 | -790,3 | -759,9 | -730,7 | -702,6 | -1675,6 |
|  | |  | -961,5 | -924,6 | -889,0 | -854,8 | -821,9 | -790,3 | -759,9 | -730,7 | -702,6 | -675,6 |
| **VIII. Neto sadašnja vrijednost (NSV)** [suma diskontiranog novčanog toka] | |  | | | | | | | | | | -177.035,90 |
| **IX. NSV u odnosu na ulaganje** (VIII / suma III) | |  | | | | | | | | | | **-1,05** |
| **X. Ukupan iznos umanjenja potpore** | | | | | | | | | | | | **0,00** |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | **diskontna stopa** | **4,00%** |  | | | | | | | | | |

Ovim projektom ne ostvaruje se prihod. Projekt ima minimalne troškove vezane uz održavanje dječjeg igrališta, a koji se odnose na košnju travnate površine i čišćenje igrališta za što je planiran godišnji trošak od 1.000,00 kn. Troškovi vezani uz bojanje ograde i vrata igrališta izostaju jer je troškovnikom navedeno da materijal od kojega su izrađeni bude antikorozivno zaštićen, pocinčan i plastificiran.

Dječje igralište čija ukupna vrijednost po troškovniku iznosi 167.925,00 kn, amortizirat će se po stopi od 20 % godišnje kroz 5 godina. Godišnja amortizacija, prema tome, iznosit će 33.585,00 kn.

**10. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-a**

Na višoj razini, Projekt „Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta u naselju Rogovići“ u skladu je s strateškim razvojnim dokumentom „Lokalna razvojna strategija 2014. - 2020.“ Razvojni dokument izradila je Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“, u Bujama, u ožujku 2016. godine, a sufinanciran je sredstvima EU. Skupština LAG-a „Sjeverna Istra“ na sjednici dana 18. prosinca 2017. godine donijela je Odluku o izmjeni lokalne razvojne strategije LAG-a „Sjeverna Istra“ 2014. – 2020. i kao takva osnova je za pridržavanje konačnih odredbi strateškog razvojnog dokumenta. Ovaj strateški razvojni dokument dostupan je na linku: <http://www.lag-sjevernaistra.hr/dokumenti/lokalna-razvojna-strategija-za-razdoblje-2014-2020-godine/> (pristup obavljen 25. rujna 2018.)

Ovaj projekt provodi se u okviru strateškog razvojnog dokumenta „Lokalna razvojna strategija 2014. - 2020.“, specifičnog cilja br. 4 „Razvoj lokalne infrastrukture i poboljšanje životnog standarda“, mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, tj. podmjere 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Aktivnosti ove mjere, između ostalih, odnose se na građenje i/ili opremanje dječjeg igrališta, što je i predmet ovog projekta. Ovaj specifičan cilj naveden je u poglavlju 4. Ciljevi, prioriteti i mjere LRS-a temeljeni na razvojnim mogućnostima PRR-a 2014.-2020., na stranici 35.

Na nižoj razini, ovaj projekt prati odrednice „Programa ukupnog razvoja Općine Kaštelir-Labinci / Castellier-Santa Domenica 2014-2020“. Ovaj dokument potvrđen je odlukom Općinskog vijeća Općine Kaštelir-Labinci / Castellier-Santa Domenica na sjednici održanoj dana 29. studenog 2017. godine. „Program ukupnog razvoja Općine Kaštelir-Labinci / Castellier-Santa Domenica 2014-2020.“ objavljen je u Službenim novinama Općine Kaštelir – Labinci, br: 07/2017. te na web stranici Općine.

Projekt „Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta u naselju Rogovići“ doprinosi ostvarenju strateškog cilja „Visoka kvaliteta života i standarda“ unutar kojeg je definiran prioritet 2. „Društvene djelatnosti“, u okviru mjere 7. Sportski sadržaji i dječja igrališta, koji je specificiran na stranici 299. dokumenta Program ukupnog razvoja Općine Kaštelir-Labinci / Castellier-Santa Domenica 2014-2020.

**11. HORIZONTALNE POLITIKE**

Pridonosi li projekt provedbi horizontalnih politika (jednake mogućnosti i/ili doprinos zaštiti okoliša i/ili inovacija)? **DA / NE**

Ako je odgovor ''DA'':

Ovaj projekt promiče jednake mogućnosti i nediskriminaciju. Nakon provedbe projekta „Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta u naselju Rogovići" pristup igralištu imat će interesne skupine (lokalno stanovništvo, djeca, posjetitelji, izletnici, turisti) bez obzira na rasu, etničku pripadnost, boju kože, spol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovinsko stanje, članstvo u sindikatu, obrazovanje, društveni položaj, bračni ili obiteljski status, dob, zdravstveno stanje, invaliditet, genetsko naslijeđe, rodni identitet, izražavanje i spolnu orijentaciju.

**12. IZJAVA NOSITELJA PROJEKTA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA**

Ja, Enio Jugovac, OIB: 59219225171, načelnik Općine Kaštelir - Labinci kao podnositelj Zahtjeva za potporu za tip operacije 7.4. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Sjeverna Istra“ za razdoblje 2014.-2020., a vezano uz provedbu projekta „Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta u naselju Rogovići" dajem **Izjavu o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama** kojom se obvezujem da će rekonstruirano i novoopremljeno dječje igralište u naselju Rogovići biti dostupno lokalnom stanovništvu Općine Kaštelir - Labinci te ostalim interesnim skupinama.

Interesne skupine kao krajnji korisnici su:

* Svi stanovnici Općine Kaštelir – Labinci.
* Djeca naselja Rogovići i djeca ostalih mjesta na području cijele Općine Kaštelir - Labinci / Castellier-Santa Domenica.
* Svi turisti koji borave na području Općine Kaštelir – Labinci i šire.
* Svi povremeni posjetitelji i izletnici.
* Ostale interesne skupine koje će od provedbe ulaganja imati direktne/indirektne koristi

Dječje igralište u naselju Rogovići bit će dostupno svim stanovnicima, turistima, posjetiteljima i izletnicima bez ikakvih diskriminacijskih ograničenja.

Datum: Potpis i pečat:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_